# 이진헌 역할 정리

기술 통합 / 연출 공동 작업 / 사물형 UI 공동 작업 / 멀티 / LLM / DB / Git 병합

# 1. 역할 목표

진헌님은 기술적으로 어려운 기능들을 맡습니다.

임현진과 함께 연출, 사물형 UI, 클릭 상호작용을 만듭니다.

박형빈님이 만든 코어 게임 루프와 연출/UI가 서로 연결되게 만듭니다.

LLM, DB, 멀티 기능을 작게라도 구현해서 평가 때 기술적으로 어필할 수 있게 합니다.

Git 병합을 담당해서 팀 작업물이 develop 브랜치에 잘 합쳐지게 합니다.

# 2. 진헌님이 먼저 만들 것

InteractableBase: 모든 클릭 가능한 사물의 기본 구조.

DiegeticButton: 테이블 위 버튼이나 스위치. 예: Call, Raise, Fold.

BulletSelector: Raise할 때 1~6발을 선택하는 장치.

LLM_TestLevel: 보스 대사 응답을 받아보는 테스트맵.

DB_TestLevel: 기록, 재화, 스킨 중 하나를 저장하고 불러오는 테스트맵.

Multiplayer_TestMap: 1:1 접속과 상태 동기화를 테스트하는 맵.

# 3. 임현진과 협업하는 방식

| 진헌님이 할 일 | 임현진이 할 일 |
| --- | --- |
| 클릭 가능한 사물 구조 만들기. | 사물이 어떤 느낌으로 눌리고 보여야 하는지 정하기. |
| 버튼/스위치가 코어 함수를 호출하게 만들기. | 버튼/스위치의 연출, 사운드, 분위기 잡기. |
| 코어 이벤트와 연출 연결하기. | 이벤트가 왔을 때 어떤 연출이 나올지 만들기. |
| LLM/DB/멀티 기능 테스트하기. | 해당 기능이 게임 분위기와 어울리게 보이는 방식 잡기. |
| Git 병합 관리하기. | 레벨/맵 통합 관리하기. |

# 4. 박형빈님 코드와 연결하는 방식

박형빈님 코드는 게임의 판단을 합니다.

진헌님은 그 판단 결과가 연출/UI로 이어지게 연결합니다.

예: 박형빈님 코드가 OnBetChanged(Player, 4) 이벤트 발생.

진헌님은 이 이벤트를 연출 쪽으로 전달.

임현진/진헌님은 총알 4발이 테이블에 놓이는 연출 실행.

즉, 코어 결과 발생 -> 진헌님이 연결 -> 임현진/진헌님 연출 실행.

# 5. LLM / DB / 멀티 작업 방식

## LLM

먼저 테스트맵에서 보스 대사 응답 받기.

게임이 멈추지 않게 비동기로 처리하기.

응답 실패 시 기본 대사 풀로 대체하기.

LLM은 게임 판단을 하지 않고 대사만 담당.

## DB

처음부터 복잡하게 만들지 않기.

기록, 재화, 스킨 중 하나만 먼저 저장/불러오기.

게임을 껐다 켜도 데이터가 남아 있으면 성공.

## 멀티

1:1 사설 방 또는 테스트 접속부터 시작.

카드, 베팅, 공개, 룰렛 결과가 양쪽에서 같게 보이도록 하기.

랭크, 시즌, 복잡한 매칭은 나중으로 미루기.

# 6. 주의점

연출과 사물형 UI 방향은 임현진과 계속 상의하면서 맞추기.

레벨/맵 통합은 임현진이 관리합니다.

LLM, DB, 멀티는 본 게임에 바로 붙이지 말고 테스트맵에서 먼저 성공시키기.

API Key, DB 비밀번호는 GitHub에 올리지 않기.

.umap, .uasset 충돌은 혼자 억지로 해결하지 않기.

멀티는 우선 1:1과 상태 동기화까지만 목표로 하기.

Git 병합 전에는 에디터가 열리는지, 컴파일되는지 확인하기.

# 7. 완료 기준

사물 클릭이 코어 함수로 연결된다.

코어 이벤트가 연출/UI로 연결된다.

임현진과 함께 만든 사물형 UI가 실제 게임에서 작동한다.

LLM은 실패해도 기본 대사로 대체된다.

DB 저장/불러오기가 된다.

멀티 테스트에서 두 화면의 상태가 맞는다.

develop 브랜치가 실행 가능한 상태로 유지된다.

# 8. 한 줄 정리

진헌님은 기술 연결 담당입니다. 임현진과 함께 연출/UI를 만들고, 박형빈님의 코어 게임 루프를 연출과 연결하며, LLM/DB/멀티 기능을 작게 성공시켜 평가 때 기술력을 보여주는 역할입니다.